|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Se ha cumplido parcialmente, pese a que hemos sufrido retrasos en las actividades del proyecto, se ha podido llevar adelante las principales dificultades que hemos enfrentado ha sido problemas con versiones de Django y angular, ya que las que teníamos al inicio no eran compatibles lo que retrasó en gran medida el inicio del sprint enfocado a Front-end.

2.

La estamos enfrentando, realizando turnos extra de trabajo a lo que teníamos planeado, al igual que consultando con conocidos ya egresados en informática, lo que nos ha potenciado a estar afín a los tiempos planeados de la carta Gantt, todavía nos falta para llegar a los plazos requeridos, día a día más cerca.

3. Hasta el momento:

Si tuviera que puntuar de una escala de 1 al 10 estaría en 6 oscilando el 7, ya que nos falta disciplina y aprender a aprender, mucha las cosas que tuvimos que hacer no sabíamos al 100% y el proceso de aprender estas tecnologías costó bastante debido a lo poco efectivo que era la forma de estudio de estas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

La verdad es que ya estamos bastante claros de cómo proceder, ya que con el docente hoy 17-11-2025 tuvimos una presentación de práctica y disipó las inquietudes que teníamos respecto a cómo abordar la finalidad del proyecto y las falencias que podíamos mejorar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

No, consideramos que la distribución de las actividades haya afectado el desarrollo del proyecto, porque desde el inicio seleccionamos actividades para cada miembro, basándonos en sus cualidades y conocimientos afines a lo que le tocaba realizar.

6. APT grupal

Fue bastante bien que los dos que estamos desarrollando el proyecto, somos de trato agradable, por lo cual nunca tuvimos roces ni problemas y los dos tenemos la capacidad de asumir las consecuencias, así que cuando uno dejaba de lado el proyecto, asume culpa y mejoraba.