|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

El avance del proyecto se ha cumplido de manera parcial. Si bien se han presentado retrasos en algunas actividades, se ha logrado avanzar en los componentes principales. Una de las principales dificultades ha sido la incompatibilidad entre versiones de Django y Angular, lo que retrasó el inicio del sprint enfocado en el desarrollo Front-end.

2.

Las dificultades se han enfrentado mediante la realización de turnos adicionales de trabajo y la consulta con personas egresadas del área informática. Estas acciones han permitido acercarnos nuevamente a los plazos definidos en la carta Gantt, aunque aún queda trabajo por realizar para cumplir completamente con los tiempos establecidos.

3. Hasta el momento:

En una escala de 1 a 10, el avance del proyecto se evaluaría entre 6 y 7. Esto se debe principalmente a la necesidad de mejorar la disciplina, la organización y la forma de aprendizaje. Muchas de las tecnologías utilizadas no eran conocidas en su totalidad, y el proceso de aprendizaje resultó más complejo de lo esperado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Tras reflexionar sobre el avance del proyecto, existe mayor claridad respecto a cómo proceder. Una instancia clave fue la presentación realizada con el docente el día 17-11-2025, la cual permitió aclarar dudas sobre la finalidad del proyecto y detectar aspectos a mejorar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

No se considera que la distribución de las actividades haya afectado negativamente el desarrollo del proyecto, ya que desde el inicio las tareas fueron asignadas considerando las habilidades y conocimientos de cada integrante del equipo.

6. APT grupal

El trabajo grupal ha sido positivo, ya que existe un buen trato entre los integrantes del equipo. No se han presentado conflictos relevantes y ambos integrantes han demostrado capacidad para asumir responsabilidades y corregir errores cuando ha sido necesario, lo que ha favorecido el desarrollo del proyecto.